Мы начинаем новый проект HFU Voice AI Registration Assistant PoC.

На этом шаге необходимо выполнить только Этап 1: создать каркас solution и базовых проектов. Не реализуй регистрационную бизнес-логику, OpenAI Realtime API, WebRTC, SignalR hub, AI tools или fake HFU registration.

## Контекст проекта

Это браузерный proof of concept голосового AI-ассистента для первичной регистрации пользователей HFU.

Будущая архитектура:

React + TypeScript frontend
        │
        ├── WebRTC → OpenAI Realtime API
        │
        ├── HTTP → ASP.NET Core Web API
        │
        └── SignalR → ASP.NET Core backend

ASP.NET Core backend
        ├── conversation session management
        ├── registration state
        ├── validation
        ├── AI tool handlers
        ├── reference data
        └── fake HFU registration

Главный архитектурный принцип:

Browser owns audio transport.
Backend owns conversation and registration state.
OpenAI owns speech-to-speech processing.

На текущем этапе создаётся только технический фундамент.

## Перед началом

- Изучи текущее содержимое рабочей директории.

- Проверь, является ли директория git-репозиторием.

- Проверь установленные версии:

  - .NET SDK;

  - Node.js;

  - npm.

- Если в директории уже есть файлы, не удаляй и не перезаписывай их без необходимости.

- Кратко сообщи план создания каркаса.

- Используй актуальную установленную стабильную/LTS-версию .NET, если репозиторий не задаёт другую версию.

- Используй React + TypeScript + Vite для frontend.

Не задавай уточняющие вопросы, если окружение позволяет принять разумное решение самостоятельно. Зафиксируй такие решения в итоговом отчёте.

## Требуемая структура

Создай solution со следующим логическим разделением:

Hfu.VoiceRegistration/
├── Hfu.VoiceRegistration.sln
├── Directory.Build.props
├── .editorconfig
├── .gitignore
├── README.md
├── docs/
│   └── architecture.md
├── src/
│   ├── Hfu.VoiceRegistration.Api/
│   ├── Hfu.VoiceRegistration.Domain/
│   ├── Hfu.VoiceRegistration.Application/
│   ├── Hfu.VoiceRegistration.Infrastructure/
│   └── Hfu.VoiceRegistration.Web/
└── tests/
    ├── Hfu.VoiceRegistration.Domain.Tests/
    ├── Hfu.VoiceRegistration.Application.Tests/
    └── Hfu.VoiceRegistration.Api.IntegrationTests/

Frontend Hfu.VoiceRegistration.Web является React/Vite-приложением, а не .NET-проектом.

Если современный формат .slnx лучше поддерживается установленным SDK и инструментами, всё равно создай обычный .sln, если нет веской причины использовать другой формат. Цель — максимальная совместимость с Rider, Visual Studio и CLI.

## Backend-проекты

### Hfu.VoiceRegistration.Domain

Тип:

- .NET class library.

Назначение в будущих этапах:

- domain models;

- enums;

- registration field state;

- conversation session concepts;

- domain validation rules that do not depend on infrastructure.

На этом этапе не добавляй будущие domain entities. Оставь проект минимальным, но рабочим.

Зависимости:

- не должен ссылаться на другие проекты solution;

- не добавлять сторонние NuGet packages без необходимости.

### Hfu.VoiceRegistration.Application

Тип:

- .NET class library.

Будущее назначение:

- use cases;

- application services;

- interfaces;

- AI tool handlers;

- DTO mapping;

- completion workflow.

Project references:

Application → Domain

Не реализуй будущие use cases на этом этапе.

### Hfu.VoiceRegistration.Infrastructure

Тип:

- .NET class library.

Будущее назначение:

- in-memory session store;

- OpenAI integration;

- reference data providers;

- fake HFU adapter;

- technical services.

Project references:

Infrastructure → Application
Infrastructure → Domain

Не добавляй EF Core, database packages, Redis packages или OpenAI packages на этом этапе.

### Hfu.VoiceRegistration.Api

Тип:

- ASP.NET Core Web API.

Project references:

Api → Application
Api → Infrastructure

Domain должен быть доступен API только транзитивно либо через Application contracts. Не добавляй прямую ссылку Api → Domain, если она не требуется для компиляции текущего минимального каркаса.

API должен содержать:

- controllers или minimal API endpoints — выбери один последовательный подход;

- endpoint GET /health;

- Swagger/OpenAPI в development;

- корректную dependency injection registration structure;

- CORS configuration для локального frontend;

- configuration placeholders для будущей OpenAI секции без реального ключа;

- стандартный JSON setup;

- HTTPS development support.

Предпочтительно использовать controllers, поскольку позднее появится несколько групп API и строгие DTO. Однако не создавай пустые контроллеры для будущих функций.

Ответ GET /health должен быть простым и пригодным для frontend, например:

{
  "status": "Healthy",
  "service": "Hfu.VoiceRegistration.Api"
}

Не добавляй authentication и authorization на этом этапе.

## Dependency injection structure

Создай extension methods для регистрации слоёв, чтобы Program.cs не стал местом накопления всех будущих зависимостей.

Например:

services.AddApplication();
services.AddInfrastructure(configuration);

На текущем этапе методы могут регистрировать только минимально необходимые зависимости или быть пустыми осмысленными точками расширения.

Избегай создания абстракций только ради абстракций.

## Backend tests

### Hfu.VoiceRegistration.Domain.Tests

- xUnit;

- reference на Domain;

- один минимальный smoke test, подтверждающий работу test project.

### Hfu.VoiceRegistration.Application.Tests

- xUnit;

- reference на Application;

- при необходимости reference на Domain;

- один минимальный smoke test.

### Hfu.VoiceRegistration.Api.IntegrationTests

- xUnit;

- Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing;

- reference на API;

- integration test для GET /health.

Тест должен запускать API через WebApplicationFactory и проверять:

- HTTP 200;

- ожидаемое значение status;

- ожидаемое имя сервиса.

Если для WebApplicationFactory требуется сделать Program доступным тестовому проекту, реализуй стандартный безопасный подход.

## Frontend

Создай React + TypeScript + Vite application:

src/Hfu.VoiceRegistration.Web

Требования:

- TypeScript strict mode;

- функциональные React-компоненты;

- без Redux;

- без тяжёлого UI framework;

- без OpenAI SDK;

- без WebRTC;

- без SignalR на текущем этапе;

- без fake registration form.

Главная страница должна:

- показывать заголовок HFU Voice Registration Demo;

- кратко сообщать, что это voice AI registration proof of concept;

- отображать статус backend;

- при загрузке вызывать GET /health;

- показывать состояния:

  - checking;

  - healthy;

  - unavailable;

- содержать базовую визуальную структуру будущего приложения:

  - header;

  - placeholder conversation panel;

  - placeholder registration panel;

  - placeholder developer panel;

- быть аккуратной и адаптивной, но без сложного дизайна.

Создай небольшой типизированный API client для health endpoint.

URL backend должен задаваться через environment variable, например:

VITE_API_BASE_URL

Добавь:

.env.example

Не добавляй настоящий секрет.

## Конфигурация

Backend должен использовать стандартную configuration model.

Добавь секцию без секретов:

{
  "OpenAI": {
    "ApiKey": "",
    "RealtimeModel": ""
  }
}

В README явно укажи:

- API key пока не нужен для Этапа 1;

- позднее ключ должен передаваться через user secrets или environment variables;

- ключ никогда не должен попадать во frontend.

Добавь development CORS origin через configuration, например:

{
  "Frontend": {
    "AllowedOrigins": [
      "http://localhost:5173"
    ]
  }
}

Не хардкодь CORS policy по всему приложению.

## Общие настройки .NET

Создай Directory.Build.props с разумными общими настройками:

- nullable enabled;

- implicit usings enabled;

- warnings не отключать;

- deterministic build;

- единая language version, соответствующая SDK;

- warnings as errors не включать глобально, если это создаёт проблемы с generated code или templates.

Не добавляй чрезмерно строгие анализаторы на первом этапе.

Создай .editorconfig с базовыми правилами форматирования C# и TypeScript/JavaScript.

## README

README должен содержать:

- Назначение проекта.

- Статус: PoC, не production.

- Структуру solution.

- Prerequisites.

- Команды restore/build/test backend.

- Команды install/run/build frontend.

- Как одновременно запустить backend и frontend.

- URL Swagger.

- URL health endpoint.

- Переменные окружения frontend.

- Предупреждение не использовать реальные персональные данные.

- Указание, что OpenAI integration появится в следующих этапах.

- Раздел Next implementation stages с кратким перечнем:

  - domain model;

  - session storage;

  - registration tools;

  - fake HFU registration;

  - React registration UI;

  - SignalR;

  - Realtime WebRTC;

  - tool-call bridge.

## Architecture document

Создай docs/architecture.md.

Он должен кратко фиксировать:

- назначение PoC;

- разделение frontend/backend/OpenAI;

- выбранные проекты solution;

- направление project references;

- правило, что backend является единственным источником истины;

- отсутствие базы данных в первой версии;

- будущую возможность заменить WebRTC transport на SIP transport;

- список архитектурных запретов:

  - API key во frontend;

  - registration state как источник истины во frontend;

  - database на текущем этапе;

  - production HFU integration на текущем этапе.

Не описывай ещё не реализованные классы как уже существующие.

## Gitignore

Убедись, что исключены:

- .NET build outputs;

- Node modules;

- Vite outputs;

- IDE files;

- .env;

- локальные secrets;

- coverage outputs;

- logs.

.env.example должен остаться в git.

## Не делать на этом этапе

Не реализовывай:

- RegistrationDraft;

- RegistrationField;

- conversation sessions;

- in-memory store;

- validation rules;

- region resolver;

- fake registration;

- SignalR hub;

- OpenAI client;

- Realtime API;

- WebRTC;

- tools;

- system prompt;

- sessionStorage recovery;

- registration form;

- manual tool-call emulator;

- полноценную developer panel;

- Docker;

- CI/CD;

- authentication;

- database.

Не устанавливай пакеты для будущих этапов «на всякий случай».

## Проверка результата

После реализации обязательно выполни команды, соответствующие реальному SDK и структуре проекта.

Минимально:

dotnet restore
dotnet build
dotnet test

Для frontend:

npm install
npm run build

Также запусти backend и проверь GET /health.

Если возможно в текущем окружении, запусти frontend и проверь, что он получает healthy response от backend.

Не утверждай, что проверка выполнена, если команда фактически не запускалась.

## Критерии готовности Этапа 1

Этап готов, если:

- solution создан;

- все .NET-проекты входят в solution;

- project references соответствуют требованиям;

- backend собирается;

- frontend собирается;

- все tests проходят;

- integration test health endpoint проходит;

- Swagger доступен в development;

- frontend отображает состояние backend;

- API key отсутствует во frontend;

- README содержит команды запуска;

- docs/architecture.md создан;

- в репозитории отсутствуют реальные secrets;

- будущая бизнес-логика не реализована преждевременно.

## Итоговый отчёт

После завершения предоставь:

- Краткое резюме выполненного.

- Дерево созданных проектов и ключевых файлов.

- Принятые локальные технические решения.

- Список установленных NuGet и npm dependencies.

- Все выполненные команды проверки.

- Фактический результат каждой команды.

- Список warnings, если они остались.

- Инструкцию запуска backend.

- Инструкцию запуска frontend.

- Чёткое указание, что намеренно оставлено для Этапа 2.

Не переходи к Этапу 2 без отдельного запроса.